1. Краткое описание проекта (суть)

Название мобильного приложения: Habitix

Описание: Это приложение для отслеживания привычек с элементами геймификации. Пользователи создают привычки, отмечают их выполнение, за что получают баллы и достижения. Интерфейс включает основные экраны: список привычек, добавление, статистика, профиль, лента достижений.

Цель: Создать простое и удобное средство для формирования и поддержания полезных привычек, которое мотивирует пользователя через геймификацию — очки, достижения и прогресс. Основная задача — помочь пользователю отслеживать выполнение привычек, мотивировать постоянство и делать процесс формирования новых привычек более увлекательным и социально ориентированным.

Аналоги: Habitica, Habicat.

Дата сдачи — 28.09.2025

2. Основные требования (Функциональные)

2.1. Пользовательские роли

- Пользователь (обычный) — регистрация/вход, создание привычек, их отслеживание, просмотр статистики, получение достижений, соревновательные функции.

- Администратор — управление базой данных, настройка системы достижений, управление пользователями (опционально, при расширении).

2.2. Базовый функционал (MVP)

- Аутентификация: login/password.

- Профиль пользователя: имя, уровень, баллы.

- Создание привычек: название, описание, частота (ежедневно, раз в неделю), категория.

- Отслеживание выполнения привычек: отметка за день/неделю.

- Статистика: графики прогресса, выполнение по дням, достижения.

- Баллы и достижения: начисление баллов за выполнение, получение наград при выполнении серий.

- Лента достижений: список наград и прогресс.

- Поиск привычек.

- Уведомления: напоминания о необходимости выполнить привычку.

- Офлайн-режим: кеширование данных (локально).

2.3. Нефункциональные требования

- Кроссплатформенность: Android 8+.

- Время отклика UI: <200 мс.

- Безопасность: HTTPS, шифрование данных.

- Конфиденциальность: возможность удаления аккаунта, анонимизированные логи.

- Локализация: RU + EN.

- Доступность: адаптивный дизайн, масштабируемый шрифт, контрастность.

3. Предложенный стек технологий (рекомендация для сдачи в сроки)

- Frontend (мобильное): Kotlin — основной язык программирования для Android-разработки. Android Jetpack Components — архитектурные компоненты для построения устойчивого, тестируемого и масштабируемого приложения.

- Backend / BaaS: Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions, Cloud Storage, FCM) — позволяет быстро собрать MVP без поднятия сервера.

- CI/CD: GitHub Actions → автоматические сборки / тесты.

- Хостинг веб-панели (если нужна): Firebase Hosting / Netlify.

- React Native + Node.js (Express) + PostgreSQL + AWS/GCP.

Firebase минимизирует инфраструктурные задачи, обеспечивает быстрый старт и простое масштабирование, что идеально подходит для учебных и MVP-проектов.  4. Рекомендуемые инструменты разработки

- IDE: VSCode / Android Studio.

- Figma — прототипы / дизайн.

- GitHub — исходники + Actions.

- Firebase Console — backend.

- Flutter DevTools — отладка.

- Postman / REST Client — если есть API.

5. Архитектура и данные

5.1. Архитектурная схема (вкратце)

Мобильное приложение (AndroidStudio) ↔ Firebase Firestore (реaltime DB) и Storage; аутентификация через Firebase Auth; Cloud Functions для бизнес-логики и уведомлений; FCM для push.

5.2. Структура БД

1. User (Пользователь)

- UserID (PK)

- UserName

- Email

- TotalPoints

2. Habit (Привычка)

- HabitID (PK)

- UserID (FK)

- Title

- Description

- Frequency

- CreatedAt

3. HabitStatus (Статус выполнения привычки)

- StatusID (PK)

- HabitID (FK)

- Date

- IsCompleted

4. Achievement (Достижение)

- AchievementID (PK)

- UserID (FK)

- HabitID (FK, nullable)

- Title

- Description

- DateEarned

6. API / Endpoints (пример для собственного backend)

- POST /auth/register

- POST /auth/login

- GET /users/:id

- GET /habits

- POST /habits

- PUT /habits/:id

- DELETE /habits/:id

- POST /habits/:id/log

- GET /achievements

- POST /achievements

7. UI/UX: основные экраны + требования

- Экран входа/регистрации — крупные кнопки.

- Главное меню — карточки с "Сегодня", прогрессом, быстрый доступ к привычкам.

- Список привычек — карточки, фильтры по состоянию.

- Статистика и достижения — графики, достижения, уровни.

- Лента достижений — список наград.

- Профиль — настройки, уровень, баллы.

- Уведомления — настройки и история.

Wireframe: минималистичный, карточный интерфейс; крупные кнопки, читаемые списки.

8. Тестирование

- Юнит-тесты для бизнес-логики.

- Интеграционные тесты сценариев (добавление привычки → выполнение → награды).

- Тестирование на Android и iOS.

- Тестирование оффлайн-режима.

9. Релиз

- Репозиторий: GitHub, ветвление по фичам.

- Автоматические сборки и тесты — через GitHub Actions.

- Билды APK/IPA — для внутреннего тестирования.

- Публикация в Google Play / App Store.

10. Безопасность и приватность

- HTTPS — все соединения.

- Безопасное хранение токенов.

- Firestore security rules — контроль доступа.

- Ограничения по загрузке файлов.

- Возможность удаления данных и аккаунта.

11. Роадмап / план по дням с конкретными датами

Sprint 0 — Подготовка / Discovery (23 — 28 сентября 2025) — 6 дней

Цели: финальные требования, приоритеты, дизайн-гайд, инфраструктура.

- 22–23.09: Сбор требований, определение MVP vs Stretch, согласование форматов файлов.

- 24.09: Составление ТЗ (этот документ), определение команды и ролей.

- 25–27.09: Быстрые вайрфреймы (главные экраны) + прототип Figma (главный поток).

- 28.09: Настройка репозитория, CI (начало), Firebase проект (Auth, Firestore, Storage), шаблон Flutter проекта.

Доставка: финализированные требования, Figma прототипы главных экранов, рабочий репозиторий.

Sprint 1 — Core: аутентификация, список привычек, добавление привычек, таймер (29 сентября — 12 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Реализовать аутентификацию (email/password + Google).

- Главный экран.

- Модель данных и интеграция Firestore.

- Экран «Список привычек» и «Добавить привычку».

- Экран с таймером

- Настроить Firebase security rules.

- Unit tests для Auth и моделей.

Доставка: рабочее приложение с логином, списком привычек, достижений и таймером; backend (Firestore) со структурой данных.

Sprint 2 — Assignments & Submissions, Materials, Notifications (13 — 26 октября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Локальные и push-уведомления о дедлайнах (FCM).

- Награды.

- Время выполнения привычек.

- Лента достижений.

Доставка: статистика и достижения пользователя.

Sprint 3 — Профиль (27 октября — 9 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Профиль пользователя.

- Улучшение UI/UX по замечаниям: адаптивность, доступность.

- Начало работ по документации (README, установка, demo).

Доставка: профиль, UI-улучшения.

Sprint 4 — Интеграция, тесты, админ-панель, подготовка к UAT (10 — 23 ноября 2025) — 2 недели

Задачи:

- Полная интеграция всех модулей (проверки end-to-end).

- Устранение ошибок и профилирование производительности.

- Простая админ-панель.

Доставка: тестирование приложения, админ-панель.

Stabilization & UAT fixes (24 ноября — 2 декабря 2025) — 9 дней

Задачи:

- Исправление критических багов по результатам UAT.

- Проведение регрессионного теста, сборка финальных билдов.

- Подготовка презентации / демонстрации (скриншоты, видео, инструкции).

- Подготовка пакета сдачи (apk/ipa, инструкции по запуску, тестовые учётные записи).

Доставка: финальные билды и документация.

Final polishing & submission (3 — 6 декабря 2025) — 3 дня (включая саму сдачу)

Задачи:

- Финальные баг-фиксы, релиз билда для преподавателя.

- Подготовка демонстрации/презентации (3–7 минут).

- Отправка/передача приложения и документации преподавателю.

Финиш: сдача до 28.11.2025 (включительно).

12. Уникальные функции проекта (если останется время)

- Расширенный профиль с магазином для модификации приложения за внутренннюю валюту.

- Пуш-уведомления с настройками (типы уведомлений).

- Темная тема.

- Лидерборд всех пользователей.